Zwischenpräsentation

Hochschule München

Fakultät für Informatik und Mathematik

Kurs AI-Prototyping

Datum: 21.05.2026

Thema: KI-Assistent zur korrekten Eingabe von Daten in komplexe Browser-Formulare

Vorstellung des Funktionsumfangs (5 Min – Person 1)

- Zeigen was wir haben (Auto-Fill-Demo, Profil, Verlauf, Einstellungen, Darkmode)

- Erklären was noch fehlt/ ergänzt wird (Verbesserte KI-Erkennung, komplexerer Formulare, Datenbank?)

- Übersicht mit Done, In Progress, To Do, etc.

Teilen der Vorgehensweise (2 Min – Person 2)

- Größtenteils Vibe Coding

- Überlegt, was man cooles machen kann und dann Implementierung angestoßen

- Bugfixing und Code Cleanups angestoßen

Probleme und Limitationen (3 Min – Person 2)

- Token Limits

- Mehrere Instanzen und LLMs kommen sich in die quere

- LLMs weigern sich automatisch Dokumentation zu führen

- Komplexität verschlechtert Output Ergebnisse

- Anforderungsmanagement sehr wichtig -> oft nicht bewusst in welche Richtung es gehen soll

Claude:

Folie 1 — Titel

- FormAssist – KI-Assistent für Browser-Formulare

- Hochschule München · AI-Prototyping · 21.05.2026

Folie 2 — Problemstellung

- Formulare: repetitiv, fehleranfällig, kein Standard

- Lösung: KI-Agent im Browser füllt Formulare automatisch aus

Folie 3 — Was ist FormAssist?

- Chrome Extension, läuft auf jeder Webseite

- Kein Backend, alles lokal

- Groq (Llama 3.3 70b) + OpenRouter als Fallback

- Erst Profil-Match, KI nur für unbekannte Felder

Folie 4 — Demo

- Sidebar öffnen, Formular erkennen & erklären lassen

- Agent startet → Felder automatisch ausfüllen

- Profil, Verlauf, Einstellungen, Dark Mode

Folie 5 — Projektstand

Done: Sidebar, KI-Agent, 2 Provider + Fallback, Profile, Submit-Review, History

In Progress: Komplexe Formulare, Edge Cases, Prompt-Optimierung

To Do: Backend-Proxy, Datenbank, Consent-Mechanik

Folie 6 — Vorgehensweise

- Vibe Coding: Idee → Prompt → Code → testen → nachkorrigieren

- KI generiert Code, wir geben Richtung, testen, entscheiden

- Projekt wuchs organisch, keine Roadmap

- Bugfixing & Cleanup ebenfalls KI-gestützt

- Problem: Je größer der Code, desto ungenauer die KI-Outputs

Folie 7 — Probleme & Limitationen

- Token-Limits: Große Formulare & große Codebasis überfordern den Kontext

- LLM-Konflikte: Mehrere Tabs → Rate-Limits, kein Queuing

- Keine automatische Doku: KI hat keine Erinnerung zwischen Sessions

- Komplexität: KI übersieht Abhängigkeiten → unerwartete Bugs

- Anforderungen unterschätzt: Kein klares Ziel → Feature-Creep, schwer zu wissen wann fertig